|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÂCHES** | **ETAT**  **(En Attente, En Cours, Terminée)** | **DATE DE DEBUT** | **DATE DE FIN** | **COMMENTAIRES** |
| Conception du wireframe de la page de connexion | Terminée | 22/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Conception du wireframe de la vue liste de la page des tâches | Terminée | 22/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Conception du wireframe de la vue détaillée pour chaque tâche (vue de modification d’une tâche) | Terminée | 22/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Conception du wireframe de la page de suppression d’une tâche | Terminée | 22/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Conception du wireframe de la page d’ajout d’une tâche | Terminée | 22/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Implémentation de la page de connexion | Terminée | 23/05/2023 | 23/05/2023 |  |
| Implémentation de la vue liste de la page des tâches | En cours | 23/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la vue détaillée pour chaque tâche (vue de modification d’une tâche) | En cours | 23/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la page de suppression d’une tâche | En cours | 23/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la page d’ajout d’une tâche | En cours | 23/05/2023 |  |  |
| Création des modèles Django pour la base de données et insertion de données dans la base de données | En cours | 23/05/2023 | 02/06/2023 |  |
| Conception du wireframe de la page d’accueil | En attente |  |  |  |
| Conception du wireframe de la page du projet | En attente |  |  |  |
| Conception du wireframe de la page du profil | En attente |  |  |  |
| Implémentation de la page d’accueil | En attente |  |  |  |
| Implémentation de la page du projet | En attente |  |  |  |
| Implémentation de la page de modification du profil | En attente |  |  |  |
| Implémentation de la fonctionnalité d’authentification et de connexion. | Terminée | 25/05/2023 | 25/05/2023 |  |
| Implémentation de la fonctionnalité de déconnexion | Terminée | 25/05/2023 | 25/05/2023 |  |
| Implémentation de la fonctionnalité d’inscription d’un stagiaire | En cours | 29/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la fonctionnalité d’envoi de mail a un stagiaire après son inscription | En cours | 29/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la fonctionnalité d’envoi d’ajout de document sur l’application | En attente |  |  |  |
| Ajout des graphiques d’analyse | En attente |  |  |  |
| Implémentation de la modification d’informations (côté stagiaire) | En attente |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |