|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÂCHES** | **ETAT**  **(En Attente, En Cours, Terminée)** | **DATE DE DEBUT** | **DATE DE FIN** | **COMMENTAIRES** |
| Implémentation de la fonctionnalité d’inscription d’un stagiaire | Terminée | 29/05/2023 | 30/05/2023 |  |
| Implémentation de la fonctionnalité d’envoi de mail a un stagiaire après son inscription | En cours | 29/05/2023 |  |  |
| Création des modèles Django pour la base de données et insertion de données dans la base de données | En cours | 23/05/2023 | 02/06/2023 |  |
| Implémentation de la modification d’informations (côté stagiaire) | En cours | 29/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la page d’ajout d’une tâche | En cours | 29/05/2023 |  |  |
| Implémentation de la page de suppression d’une tâche | En cours | 29/05/2023 |  |  |